1. 프로젝트 착수(핵심 결정 3가지)

목표(너): OP.GG 스타일 전적검색 + MVP 기능(검색, 최근경기, 플레이스타일 차트 등)

결정할 것(지금 바로)

- 서비스명(도메인 후보 1~3개 준비)

- 핵심 사용자 1명(예: “일반 유저” vs “고랭커”) — 개발·UI 우선순위에 영향

- 최소지불 의사 유무(프리미엄 서비스 도입 여부) — 수익모델 결정

너가 지금 할 일 (즉시): 서비스명/도메인 후보 3개 메모.

2. 넥슨 API / 권한 확보 (필수)

이유: 모든 기능의 데이터 소스. API 사용 한도·약관 파악 필요.

작업

- 넥슨 개발자 센터 가입 → Open API 신청(앱 등록)

- API 키 발급(개발·테스트용)

- 이용약관/쿼터 확인 및 연락처 확보

너가 지금 할 일 (즉시): 넥슨 개발자 사이트 가입 → 앱 등록 시도 (안되면 내게 알려줘, 권장 작성 예시 제공).

3. 조직·협업 환경 세팅 (비기술자도 가능)

목표: 소스·문서·커뮤니케이션 중앙화

권장 툴

- 코드/이슈: GitHub (public/private repo)

- 디자인: Figma (무료 플랜 가능)

- 문서: Google Drive / Notion

- 채팅: Slack / Discord

너가 지금 할 일 (즉시)

- GitHub 계정 만들기(또는 기업 계정)

- Figma 계정 만들기

- Notion/Google Drive 폴더 생성 → 공유 권한 준비

4. 핵심 산출물(나에게 요청하면 내가 바로 만들어줌)

나는 지금 바로 만들 수 있음 — 원하면 즉시 생성해줄게:

- A. 제품 요구사항서(P0: MVP 범위) — 개발자에게 넘기는 문서

- B. 화면별 와이어프레임(Figma-ready 텍스트 / 클릭 가능한 플로우)

- C. API 명세(대표 엔드포인트 목록 + 요청/응답 샘플)

- D. DB 스키마(SQL DDL 초안)

- E. 개발자 채용 공고(백엔드·프론트·데이터 엔지니어)

- F. 간단한 프로젝트 Kanban(깃허브 이슈 템플릿)

필요한 항목 말해줘. (원하면 내가 A~F 전부 바로 만들어줄게.)

5. 기술 스택·아키텍처 확정 (권장)

권장 조합 (빠른 개발·유지보수 용)

- Frontend: React + TypeScript + Vite + Tailwind

- Backend: Node.js (NestJS) 또는 Go (Gin) — (널리 쓰이고 튼튼함)

- DB: PostgreSQL (OLTP) + ClickHouse/BigQuery (Analytics)

- Cache: Redis

- Storage: S3 (AWS 또는 MinIO for dev)

- ML/Inference: Python(FastAPI) + scikit-learn/LightGBM

- Infra: Docker + Kubernetes (초기엔 Docker Compose로 시작 가능)

- CI/CD: GitHub Actions

너가 지금 할 일: 기술 스택에 대한 선호 있으면 알려줘(없으면 위 권장으로 진행).

6. MVP 개발 로드맵(우선순위별 작업 목록 — 바로 이슈로 만들 수 있게 정리)

아래 항목들을 각각 이슈로 만들면 개발자가 바로 작업 시작 가능.

P1 (필수)

- 넥슨 API 연동 모듈(인증 + match list + match detail)

- matches_raw 저장 파이프라인 (raw JSON → DB)

- Match parser: event → player_event 테이블 저장

- 전적 검색 API (닉네임 → user summary + recent matches)

- 프로필 페이지(Frontend): 요약 카드 + 최근 경기 리스트

- 레이더 차트 & 경기 유형 비중 계산(Frontend + Backend)

P2 (첫 확장)

- 패스/슈팅/드리블 지표 집계(analytics pipeline)

- 경기 카드 상세(포메이션, 점유율 등)

- 반응형 UI 및 기본 스타일 가이드

P3 (향후)

- AI 전술 리포트 (규칙형 추천 v1)

- 팀컬러 DB 연동(수동 테이블로 시작)

- 스쿼드 빌더(드래그 앤 드롭)

너가 지금 할 일: 우선 P1 항목들을 “내가 만들어달라” 하면 나는 A,B,C 문서로 바로 제공.

7. 역할·인력 구성 (초기 최소팀)

- Product / PM (너) — 요구사항·우선순위·테스트

- Frontend 개발자 1 (React)

- Backend 개발자 1 (Node/Go) — 넥슨 연동 + API

- Data engineer 1 (ETL + ClickHouse) — optional at start, backend dev can do initial parser

- Designer 1 (Figma 와이어 → 시각디자인) — 초반엔 미니멀이면 OK

채용 문구(간단): 내가 템플릿 만들어줄게. (원하면 지금 생성)

8. 첫 배포(스테이징 → 프로덕션) 체크리스트

(체크 항목 — 개발자가 배포 전에 참고)

- 넥슨 API 키 안전 저장(Vault)

- DB 마이그레이션 스크립트

- 기본 모니터링(로그·에러 추적)

- HTTPS / 인증서 적용

- 개인정보 처리방침/이용약관 준비

- 테스트 계정(테스트용 유저 10개) 준비

너가 지금 할 일: 개인정보 처리방침 초안 원하면 내가 템플릿 줌.

9. QA / 베타 운영 플랜 (간단)

- 내부 베타 10~30명 모집 (커뮤니티/친구)

- 피드백 수집용 폼(Hotjar 또는 Google Form)

- 주요 KPI: 전적검색 성공률, 프로필 조회수, 레이더 차트 조회 수

너가 지금 할 일: 베타 사용자 후보 10명 리스트 준비(친구/커뮤니티).

10. 런칭 이후 운영(마케팅 & 성장)

- 스트리머/유튜버 콜드아웃(무료 베타 제공)

- 트위터/레딧/국내 커뮤니티(디시/인벤 등) 홍보

- SEO: 유저 전적 페이지가 검색으로 유입되게 메타 태그 설계

- 파트너십: 넥슨 정책팀에 협업 문의 (브랜딩/프로모션 가능성)

11. 리스크 & 대비책(빠르게 확인)

- 넥슨 API 제한 → 캐시 전략 + 백오프 구현

- 인벤토리/시세 미제공 → 유저 수동 업로드 또는 외부 크롤러 계획

- 개인정보·저작권 이슈 → 법적 자문 필요시 변호사 컨설팅 권장

12. 당장 지금 네가 할 수 있는 5가지 ‘초간단 액션’ (오늘 바로 할 수 있는 일)

- 도메인 후보 3개 골라서 메모.

- 넥슨 개발자 계정 만들고 API 신청 시작.

- GitHub 계정 생성 + 빈 repo 하나 만들기(이름 예: fc-opgg).

- Figma 계정 생성 + “프로젝트” 페이지 하나 만들기.

- 베타 초대할 사람 10명 명단 작성(닉네임+연락처).